VIENOŠANĀS Nr.1

pie 15.07.2016. uzņēmuma līguma Nr. RPA-16-25-lī

Par Brīvības pieminekļa informatīvo zīmju izgatavošanu un uzstādīšanu

Rīgā,								2016.gada 4.novembrī

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu aģentūra”, reģ. Nr. 90001774093, adrese Rīgā, Gaujas ielā 19, direktora Gunta Gailīša personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk tekstā "Pasūtītājs", no vienas puses un

SIA "AVEIDO", reģ. Nr. 40103176828, juridiskā adrese Astras iela 11, Rīga, LV-1002, valdes priekšsēdētāja Kārļa Alaiņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā "Izpildītājs", no otras puses,

ņemot vērā 15.07.2016. uzņēmuma līgumā Nr. RPA-16-25-lī „Par Brīvības pieminekļa informatīvo zīmju izgatavošanu un uzstādīšanu” (turpmāk – Līgums) paredzētā darba – Brīvības pieminekļa informatīvo zīmju uzstādīšanai objektīvi nepiemērotos laika apstākļus (sniegs, sals), kas atšķiras no statistiski vidējiem laika apstākļiem novembra 1.pusē, līdz ar to nebija paredzami Līguma noslēgšanas laikā,

pamatojoties uz Līguma 9. un 11.6.punktu,

noslēdz sekojošu vienošanos pie Līguma (turpmāk – Vienošanās):

1. Grozīt Līguma 3.2.punktu, izsakot to sekojošā redakcijā:

„3.2. Izpildītājs apņemas uzsākt līguma 1.punktā noteikto Darbu izpildi piecu darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un pabeigt līdz 2016.gada 16.novembrim.”

2. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz 1 (vienas) lpp., divos (2) oriģinālos eksemplāros, kas glabājas pie pusēm; tā ir Līguma pielikums un neatņemama sastāvdaļa.

| Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu aģentūra” Gaujas iela 19, Rīga, LV-1006 Reģ.Nr.90001774093 Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle NDEALV2X konta Nr. LV41NDEA0021300023010 G.Gailītis | Izpildītājs: SIA "AVEIDO" Reģ.Nr.40103176828 Astras iela 11, Rīga, LV-1002 norēķinu konts Nr. LV48RIKO0002013103388 AS DNB Banka, RIKOLV2X K.Alainis |
| --- | --- |