RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA

Gaujas iela 19A, Rīga, LV-1026,

tālrunis 67181692,  e-pasts:  rpa@riga.lv

APSTIPRINĀTS

ar  Rīgas domes 24.04.2019. lēmumu Nr.2214

# Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pieminekļu aģentūra” darba plāns 2019. gadam

| Sasniedzamais rezultāts | Rezultāta sasniegšanai veicamie pasākumi | Izpildes laiks | Plānotais finansējums un tā avots | Atbildīgais par izpildi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pieminekļu izpētes, restaurācijas, renovācijas, rekonstrukcijas, remonta, teritoriju labiekārtošanas u.c. projektu izstrāde | 1) Rīgas Brāļu kapu vides pieejamības skiču projekta tālākā virzība; 2) 1. bruņotā diviziona Autotanku pulka karavīriem pieminekļa teritorijas labiekārtojuma būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošana; | Visu gadu 1.pusgads | 17 131 EUR Ja tiks rasts finansējums 822 EUR Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums | I. Graudums R. Baumanis M. Šenberga |
| 2. Pieminekļu restaurācijas, renovācijas, remonta un to teritorijas labiekārtošanas darbi; pārapbedīšana | 1. Rīgas Brāļu kapos (turpmāk – RBK): - Veco strēlnieku, Brīvības cīnītāju, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru un citu personu (atbilstoši RBK statusam) pārapbedīšanas procedūras nodrošināšana; - Bojāto kapu uzrakstu plākšņu nomaiņa, gravēšana, trūkstošo plākšņu vai informācijas atjaunošana, teksta gravēšana III depozitārijā; - Centrālā kapu lauka B sektora sienas un uzejas kāpnes ar laukumu restaurācija; - Centrālā kapu lauka noslēdzošās sienas krusta zīmes atjaunošana un izgaismošana; - Informatīvo plākšņu izgatavošana un uzstādīšana pie Varoņu terases ozoliem un centrālo vārtu priekšlaukumā. | 2.pusgads 2.pusgads 2.pusgads 2.pusgads Aprīlis-maijs | 1 500 EUR Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums 3 765 EUR Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums 800 EUR un ziedojumi 2965 EUR 36 000 EUR NKMP finansējums 18 187 EUR (dāvinājums) Ja tiks rasts finansiāls atbalsts no Aizsardzības ministrijas | V. Freimane I. Putniņa V. Freimane I. Graudums I. Graudums G. Gailītis I. Graudums G. Gailītis D. Pērkone |
|  | 2. Rīgas pilsētas publiskajā ārtelpā esošie pieminekļi: 1) Ķīniešu paviljona restaurācija; 2) Dekoratīvo skulptūru Mana zeme un Jaunība restaurācija; 3) Pieminekļu pieguļošā bruģa ieklāšana (A.Kalniņš, E.Brastiņš, M.Ulugbeks, J.Herders); 4) Pieminekļa 1. bruņotā diviziona Autotanku pulka karavīriem restaurācija. 3. Dārzu un parku arhitektūras ansamblis “Lielie kapi” ar memoriālajām celtnēm (turpmāk - Lielie kapi) 1) Lielo kapu sakrālo būvju un pieminekļu glābšanas, konservācijas un aprūpes darbi; 2) Kapličās esošo pieminekļu un to detaļu inventarizācija, uzmērīšana, novietnes izveidošana un Lielajos kapos izvietoto brīvstāvošo pieminekļu inventarizēšana; 3) Lielo kapu trīs informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana. | 1.pusgads 2.pusgads 2.pusgads 1.pusgads Aprīlis-novembris Aprīlis- novembris Aprīlis - septembris | 4 600 EUR Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums 9 759 EUR Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums 5 200 EUR Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums 11 400 EUR Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums 118 000 EUR Ja tiks piešķirts NKMP finansējums 100 000 EUR, Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums 18 000 EUR 7 700 EUR Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums 6 300 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums 2000 EUR, Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums 4300 EUR | M. Šenberga I. Graudums M. Šenberga I. Graudums G. Vainovska I. Graudums G. Vainovska I. Graudums G. Vainovska |
| 3. Pieminekļu pārņemšana valdījumā | Sagatavot un virzīt Rīgas domes lēmuma projektus par jaunu pieminekļu pārņemšanu aģentūras valdījumā | Jaunu pieminekļu uzstādīšanas vai dāvinājuma gadījumos |  | R. Beļevičs M. Šenberga |
| 4. Pieminekļu saimnieciskā uzturēšana, uzturēšanas organizēšana un vadība | 1) 125 Holandes liepu vainagošana, 16 tūju formu veidošana, 2027 tek.m. klinteņu dzīvžoga apgriešana, 15 ozolu sauso zaru izzāģēšana, nokaltušu koku likvidēšana un celmu izzāģēšana, koku stāvokļa novērtēšana RBK; 2) Valstisku un sabiedrisku pasākumu norišu saskaņošana, sakoptas teritorijas un nepieciešamā inventāra nodrošināšana pasākumu laikā – pie Brīvības pieminekļa, Rīgas Brāļu kapos, pie Oskara Kalpaka pieminekļa u.c. objektiem | Aprīlis-maijs Visu gadu | 8 360 EUR Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums Pieejamo resursu ietvaros | I. Putniņa M. Šenberga R. Baumanis |
| 5. Pieminekļu datu bāzes uzturēšana | Aktualizēt esošo pieminekļu datu bāzi | Pastāvīgi |  | M. Šenberga |
|  | Turpināt interaktīvās elektroniskās pieminekļu datu bāzes pilnveidi | Pastāvīgi |  | D. Pērkone |
|  | Turpināt darbu pie Rīgas sabiedriskajā ārtelpā esošo piemiņas plākšņu apzināšanas un uzskaites | Pastāvīgi |  | M. Šenberga |
|  | Uzsākt Lielajos kapos apbedīto personu datubāzes izveidošanu | Visu gadu | Pieejamā finansējuma un resursu ietvaros | G. Vainovska M. Papēde |
| 6. Pieminekļu un to saglabāšanas popularizācija un integrācija kultūras norisēs | 1) Aģentūras mājas lapas un tīmekļa vietnes www.rigasbralukapi.lv uzturēšana un administrēšana; 2) Apmeklējumu un ekskursiju Rīgas Brāļu kapos un Brīvības pieminekļa Goda telpā nodrošināšana; 3) Rīgas pieminekļu autoru-tēlnieku jubileju un atceres dienu popularizēšana; 4) Informatīva izdevuma “100 Latvijas personības, kas veidojušas Latvijas valsti (apglabāti Lielajos kapos) izdošana; - Izglītojošo un pedagoģisko programmu sagatavošana un vadīšana Lielajos kapos | Visu gadu Maijs-novembris Visu gadu Novembris Visu gadu | Pieejamā finansējuma un resursu ietvaros Atbilstoši darbinieku kapacitātei 5 000 EUR Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansējums kultūras pasākumiem Rīgas pilsētā Pieejamā finansējuma ietvaros un atbilstoši darbinieku kapacitātei | G. Gailītis M. Šenberga D. Pērkone M. Papēde G. Gailītis D. Pērkone G. Vainovska G. Vainovska M. Papēde |
| 7. Sadarbība ar institūcijām Rīgas pieminekļu saglabāšanā, restaurācijā, popularizācijā un pilsētvides kvalitātes uzlabošanā | 1) Starptautiskas konferences “ Sakrālais kultūras mantojums pilsētvidē, pieminekļos, memoriālos un piemiņas zīmēs Rīgā un Eiropā. Saglabāšana, pieredze, prakse un atziņas” 2) Komunistiskā terora upuriem veltītā memoriāla Torņakalnā III kārtas projekta tālāka virzība sadarbībā ar SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”, projekta “Rail Baltica" ietvaros ar VAS ”Latvijas Dzelzceļš” Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju, Latvijas Okupācijas muzeju, Latvijas Politiski represēto apvienību u.c. sabiedriskām organizācijām un atbildīgajām pašvaldības institūcijām; 3) Nodibinājuma „Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds” finansēto un organizēto restaurācijas darbu Rīgas Brāļu kapos administratīva un profesionāla uzraudzība; 4) Sadarbība ar tūrisma firmām un nodibinājumu "Rīgas tūrisma attīstības birojs" (LIVE RIGA); 5) Dalība dažādu institūciju organizētos semināros, konferencēs u.c. pasākumos par kultūras mantojuma saglabāšanas, izmantošanas un pētniecības problēmām; 6) Sadarbība ar izglītības institūcijām pieminekļu vēstures un restaurācijas jautājumos – Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Universitāti, Rīgas Celtniecības koledžu, Rīgas mākslas un mēdiju tehnikumu u.c.; 7) Sadarbība ar skolām, nevalstiskajām un militārajām organizācijām talku organizēšanā Rīgas Brāļu kapos, Lielajos kapos un pie militāri vēsturiskiem pieminekļiem; 8) Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām ziedojumu piesaistīšanā pieminekļu restaurācijai un to saglabāšanas popularizācijai; 9) Sadarbība ar Rīgas sadraudzības pilsētām aģentūras kompetences ietvaros; 10) Restaurācijas konferences apmeklējums Sanktpēterburgā (Krievija); 11) Pieredzes apmaiņa ar restaurācijas speciālistiem Maskavā (Krievija) organizēšana; 12) Europa Nostra 2019.gada kongresa apmeklējums. | Septembris Visu gadu Visu gadu Visu gadu Visu gadu Pastāvīgi Pastāvīgi Pastāvīgi Augusts Oktobris – decembris Jūnijs | 12 500 EUR Rīgas domes Ārlietu pārvaldes finansējums 9500 EUR, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansējums kultūras pasākumiem Rīgas pilsētā 3000 EUR Pieejamā finansējuma un resursu ietvaros Rīgas domes Ārlietu pārvaldes finansējums Rīgas domes Ārlietu pārvaldes finansējums Rīgas domes Ārlietu pārvaldes finansējums | G. Gailītis R. Beļevičs I. Graudums G.Vainovska M.Papēde D. Pērkone I. Putniņa D.Pērkone G.Gailītis I.Graudums D.Pērkone D.Pērkone G.Gailītis D.Pērkone I.Graudums G.Gailītis |

Direktors														                     G.Gailītis

Beļevičs 67181697; Freimane 67181692; Vainovska 67181448;

Šenberga 67181696; Baumanis 67181695; Putniņa 67704335;

Reča 67181693; Pērkone 67012455; Graudums 67181698